后勤各科室/中心2010-2011学年第一学期工作要点分解表

基建管理科

| 序号 | 项目名称 | 工作要点 | 完成时间 | 负责人 | 协助人 | 协调督导人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 燕岭校区校园规划 | 燕岭校区修建性详细规划调整审批 | 12月上旬 | 曹钶 | 陈国堂 | 曾祥翼 | 9月30日収案 |
| 二 | 燕岭校区图书馆扩建 | 报建资料的准备 | 11月中旬 | 曹钶 | 陈国堂 | 曾祥翼 | 含方案设计 |
|  |  | 报建资料的提交 | 12月上旬 | 曹钶 | 陈国堂 | 曾祥翼 | 修规调整审批后 |
| 三 | 五山校区新建学生宿舍 （南座） | 1栋前电信柜迁移 | 11月上旬 | 李玉连 | 陈国堂 | 曹钶 |  |
|  |  | 工程桩施工（含桩检测） | 1月中旬 | 李玉连 |  | 曹 钶 |  |
|  |  | 承台地梁施工（1/2） | 2月上旬 | 李玉连 |  | 曹 钶 |  |
| 四 | 五山校区新建学生宿舍 （北座） | 北座西面挡土墙方案设计 | 11月中旬 | 曹钶 | 李玉连 | 曾祥翼 | 10月15日开始 |
|  |  | 北座西面挡土墙预算及招标 | 1月中旬 | 曹钶 | 陈懿 | 曾祥翼 |  |
|  |  | 完善设计方案及施工图设计 | 1月中旬 | 曹钶 | 李玉连 | 曾祥翼 |  |
| 五 | 1栋学生宿舍的搬迁 | 制定学生搬迁住宿方案 | 1月中旬 | 曾祥翼 | 汪为为、李玉连 |  |  |
|  |  | 制定拆除1栋学生宿舍招标文件 | 1月中旬 | 曹钶 | 陈国堂 | 曾祥翼 |  |
| 六 | 五山校区艺体中心 | 增加投资立项 | 10月20日 | 曹钶 |  | 曾祥翼 |  |
|  |  | 提交修改建筑方案 | 10月20日 | 曹钶 | 李玉连 | 曾祥翼 |  |
|  |  | 方案报建送审 | 10月下旬 | 曹钶 | 李玉连 | 曾祥翼 | 修改方案审定后 |
|  |  | 完成初步设计和概算 | 12月20日 | 曹钶 | 李玉连 | 曾祥翼 |  |
|  |  | 招标代理委托、监理单位招标 | 12月31日 | 曹钶 | 李玉连 | 曾祥翼 |  |
|  |  | 环保、消防、人防、卫生防疫审批 | 1月20日 | 曹钶 | 李玉连 | 曾祥翼 | 规划批准初步设计后送审 |
|  |  | 初步设计审查 | 2月20日 | 曹钶 | 李玉连 | 曾祥翼 |  |
| 七 | 修缮项目 | 发布全校报修通知 | 10月15日 | 刘友军 | 陈国堂 | 曹钶 |  |
|  |  | 档案室建设 | 9月30日 | 刘友军 | 陈懿 | 曹钶 | 已完成 |
|  |  | 心理咨询室改造 | 9月30日 | 刘友军 | 陈懿 | 曹钶 | 已完成 |
|  |  | 燕岭校区围墙翻新改造 | 2月上旬 | 刘友军 | 陈国堂、陈懿 | 曹钶 |  |
|  |  | 两校区公共建筑墙面翻新改造 | 2月上旬 | 刘友军 | 陈国堂、陈懿 | 曹钶 |  |
|  |  | 中文系实训室改造 | 9月30日 | 刘友军 | 陈懿 | 曹钶 | 已完成 |
|  |  | 基础部、思政部办公室改造 | 10月15日 | 刘友军 | 陈懿 | 曹钶 |  |
|  |  | 广东音乐展览馆 | 11月15日 | 刘友军 | 陈懿 | 曹钶 |  |
|  |  | 玉石加工场 | 9月30日 | 刘友军 | 陈懿 | 曹钶 | 已完成 |
|  |  | 五山校区学生宿舍走廊栏板外墙和女儿墙 | 2月上旬 | 刘友军 | 陈懿 | 曹钶 |  |
|  |  | 燕岭校区综合楼幕墙安全性检查 | 11月中旬 | 陈国堂 | 刘友军 | 曹钶 |  |
|  |  | 燕岭校区食堂地板和天花板改造 | 2月上旬 | 刘友军 | 陈懿 | 曹钶 |  |
|  |  | 水电安装、零星维修的委托制度 | 10月31日 | 曹钶 | 申云常 | 曾祥翼 |  |
| 八 | 校园环境整治 | 五山校区体育器材室整治 | 10月上旬 | 刘友军 | 陈懿 | 曹钶 |  |
|  |  | 两校区乱拉、乱接等强弱电线方案 | 11月下旬 | 刘友军 | 申云常 | 曹钶 | 申云常配合 |
|  |  | 五山校区发电机房与临建房整治 | 10月下旬 | 刘友军 | 陈懿 | 曹钶 |  |
|  |  | 五山校区学生食堂周边整治 | 11月中旬 | 刘友军 | 陈懿 | 曹钶 |  |
|  |  | 燕岭校区图书馆西南、艺术楼东面整治 | 10月下旬 | 陈国堂 | 陈懿 | 曹钶 |  |
| 九 | 结（决）算工作 | 五山校区民乐琴房改造等工程结算 | 11月下旬 | 陈懿 | 李玉连 | 曾祥翼 |  |
|  |  | 园林、路灯等工程结算 | 12月下旬 | 陈懿 | 李玉连 | 曾祥翼 |  |
|  |  | 燕岭校区学生宿舍C、D栋竣工财务决算 | 12月31日 | 曹钶 | 李玉连 | 曾祥翼 |  |
|  |  | 燕岭校区体育馆竣工财务决算 | 12月31日 | 曹钶 | 李玉连 | 曾祥翼 |  |
| 十 | 基建档案 | 基建档案整理 | 12月31日 | 陈国堂 | 曹钶、李玉连 | 曾祥翼 |  |
|  |  | 档案移交学院档案馆 | 1月上旬 | 陈国堂 | 曹钶、李玉连 | 曾祥翼 |  |
| 十一 | 制度建设 | 基建、修缮工程管理规章 | 1月中旬 | 曾祥翼 |  |  |  |

资产管理科

| 序号 | 项目名称 | 工作要点 | 完成时间 | 负责人 | 协助人 | 协调督导人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 资产管理的有关制度等 | 修订学院资产管理的有关制度，规范资产购置、使用、调配、保养、维护与维修等工作 |  | 曾祥翼 | 张周明 彭松溪 |  |  |
| 二 | 开展全院性资产清查工作 | 资产清查工作方案制订 | 2010年10月20日 | 苏阳阳 | 彭松溪 | 张周明 |  |
|  |  | 资产清查工作方案执行 | 2010年12月30日 | 苏阳阳、彭松溪 | 张周明 | 曾林 |  |
| 三 | 资产管理信息化平台建设 | 资产管理信息化平台建设的前期调研和论证 | 2010年11月15日 | 曾林 | 彭松溪苏阳阳 | 曾祥翼 |  |
|  |  | 资产管理信息化平台建设的招标采购 | 2010年12月15日 | 张周明 | 彭松溪 | 曾林 |  |
| 四 | 全校空调设备使用情况 | 全校各类空调设备使用、维护等情况调研，为节能、节支提供决策参考 | 2010年10月20日 | 苏阳阳 | 彭松溪 | 张周明 |  |
| 五 | 学院公有房产管理 | 学院公有房产管理，并做好校企业合作单位的租金收缴和监管工作、年度报表 | 2010年12月30日 | 苏阳阳 | 彭松溪 | 张周明 |  |
| 六 | 五山校区配电房改造 | 五山校区配电房改造前期论证 | 已完成 | 张周明 | 彭松溪 | 曾祥翼 |  |
|  |  | 五山校区配电房改造前期方案设计 | 已完成 | 张周明 | 彭松溪 | 曾祥翼 |  |
|  |  | 五山校区配电房改造招投标工作 | 2010年12月30日 | 张周明 | 彭松溪 | 曾林 |  |
| 七 | 五山校区学生宿舍南座设配套设施设备 | 五山校区学生宿舍南座电梯安装论证 | 2010年12月30日 | 张周明 | 彭松溪 | 曾林 |  |
|  |  | 五山校区学生宿舍南座网络建设配套设施设备的论证 | 2010年12月30日 | 张周明 | 彭松溪 | 曾林 |  |
|  |  | 五山校区学生宿舍南座热泵系统配套设施设备的论证 | 2010年12月30日 | 张周明 | 彭松溪 | 曾林 |  |
|  |  | 五山校区学生宿舍南座宿舍家具配套设施设备的论证 | 2010年12月30日 | 张周明 | 彭松溪 | 曾林 |  |
|  |  | 五山校区学生宿舍南座饮用水配套设施设备的论证 | 2010年12月30日 | 张周明 | 彭松溪 | 曾林 |  |
| 八 | 燕岭校区学生宿舍电梯 安装 | 燕岭校区学生宿舍电梯安装的可行性论证及报批 | 2010年10月30日 | 张周明 | 彭松溪 | 曾林 |  |
|  |  | 燕岭校区学生宿舍电梯安装招投标工作 | 2011年3月30日 | 张周明 | 彭松溪 | 曾林 |  |
| 九 | 燕岭校区招待所、H1栋、 H2栋学生宿舍中央热水供应系统建设项目 | 燕岭校区招待所、H1栋、 H2栋学生宿舍中央热水供应系统建设项目的方案论证 | 2010年11月30日 | 张周明 | 彭松溪 | 曾林 |  |
|  |  | 燕岭校区招待所、H1栋、 H2栋学生宿舍中央热水供应系统建设项目招投标工作 | 2011年3月30日 | 张周明 | 彭松溪 | 曾林 |  |
| 十 | 五山校区学生宿舍中央热水供应系统建设项目 | 五山校区2、3、4、5、6、7、8、10栋学生宿舍中央热水供应系统建设项目的方案论证 | 2010年11月30日 | 张周明 | 彭松溪 | 曾林 |  |
|  |  | 五山校区2、3、4、5、6、7、8、10栋学生宿舍中央热水供应系统建设项目招投标工作 | 2011年3月30日 | 张周明 | 彭松溪 | 曾林 |  |
| 十一 | 两校区建筑物的编号及命名 | 结合我学院实际情况、可行性论证及报批 | 2010年12月15日 | 曾林 | 张周明、彭松溪 | 曾祥翼 |  |
| 十二 | 五山校区信息楼电梯安装 | 五山校区信息楼电梯安装招投标工作 | 已完成 | 张周明 | 彭松溪 | 曾林 |  |
|  |  | 五山校区信息楼电梯合同签定、安装 | 2011年3月30日 | 张周明 | 彭松溪 | 曾林 |  |
| 十三 | 两校区办公、教学场地规划设置 | 两校区办公、教学场地规划设置 | 2011年3月30日 | 曾林 | 张周明、彭松溪 | 曾祥翼 |  |

保卫科

| 序号 | 项目名称 | 工 作 要 点 | 完成时间 | 负责人 | 协助人 | 协调督导人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 完善制度 | 1、制定学院《安全工作实施细则》、《消防安全管理实施办法》、 | 12月底 | 张传忠 | 曾林 | 曾祥翼 |  |
|  |  | 2、《〈综合治理目标管理书〉考核办法》等制度 |  |  |  |  |  |
| 二 | 学生安全教育 | 3、结合亚运会、新生入学教育等时机，进行安全教育、火灾事故、地震等 | 11月底 | 张传忠 | 高志光 | 曾林 |  |
|  |  | 4、应急公共事件处理演练 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5、新疆班学生管理方法探讨 | 10月初 | 张传忠 |  |  |  |
| 三 | 加强校园治安管理 | 6、五山校区综合楼消防改造、行政楼消防验收工作 | 12月底 | 张传忠 | 基建科 | 曾林 |  |
|  |  | 7、五山校区消防水泵设备（配电柜）维修 | 10月中旬 | 张传忠 | 曲兴革 |  | 9月底已完成 |
| 四 | 加强校园秩序管理 | 8、综合楼11楼、档案室、临建5栋，燕岭校区H2栋可视监控系统安装 | 11月上旬 | 张传忠 | 高志光 | 曾林 |  |
|  |  | 9、门禁收费系统验收 | 11月中旬 | 张传忠 |  |  |  |
| 五 | 加强与相关部门的协调 | 10、加强与公安机关、街道办事处的沟通协调，争取工作支持 | 1月中旬 | 张传忠 | 曾林 | 曾祥翼 |  |
|  |  | 11、 配合公安机关完成车辆及驾驶员信息核查工作 | 10月中旬 | 马兴国 | 张刘东 | 张传忠 | 9月底已完成 |
|  |  | 12、配合街道进行第六次全国人口普查工作 | 11月中旬 | 高志光 | 傅建中 |  |  |
|  |  |  |  | 马兴国 | 张刘东 |  |  |
| 六 | 综合治理评估准备工作 | 13、学院综合治理评估准备工作 | 12月底 | 张传忠 | 马兴国 | 曾林 |  |

医务室

| 序号 | 项目名称 | 工作要点 | 完成时间 | 负责人 | 协助人 | 协调督导人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 新生、教职工健康检查 | 1、完成新生入学体检招标年工作。 | 11月前 | 张周明 | 王彦杰 | 曾林 |  |
|  |  | 2、完成新生入学体检。 | 10月16日、17日 | 王彦杰 |  | 曾林 |  |
|  |  | 3、组织好教职工年度健康检查。 | 12月前 | 王彦杰 | 工会负责人 | 曾林 |  |
|  |  | 4、做好教职工健康检查信息的统计分析，并提出健康生活的意见和建议 | 本学期 | 王彦杰 |  | 曾林 |  |
| 二 | 学生健康教育 | 5、协助教务部门开设大学生健康教育课程（选修课或必修课）。 | 本年度 | 王彦杰 |  | 曾林 |  |
|  |  | 6、组织2-3次健康教育讲座。增强学生自我保健能力，出尽学生建立健康的生活方式和良好的卫生习惯。 |  | 王彦杰 |  | 曾林 |  |
|  |  |  |  | 王彦杰 |  | 曾林 |  |
| 三 | 疾病预防宣传教育 | 7、利用橱窗、网络、广播，做好常见病及多发病预防的宣传教育。 | 本学期 | 王彦杰 |  | 曾林 |  |
|  |  | 8、根据卫生行政主管部门批准的业务范围，开展校内医疗服务。 | 本学期 | 王彦杰 | 医务室医生 | 曾林 |  |
|  |  | 9、做好各种常见病和多发病的诊治、控制工作。 | 本学期 | 王彦杰 | 医务室医生 | 曾林 |  |
| 四 | 贯彻执行《中华人民共和国传染病防治法》 | 10、贯彻执行《中华人民共和国传染病防治法》，做好学院教学卫生的监督。 | 本学期 | 王彦杰 | 医务室医生 | 曾林 |  |
|  |  | 11、贯彻执行《中华人民共和国传染病防治法》，做好学院体育卫生的监督。 | 本学期 | 王彦杰 | 医务室医生 | 曾林 |  |
|  |  | 12、贯彻执行《中华人民共和国传染病防治法》，做好学院环境卫生的监督。 | 本学期 | 王彦杰 |  | 曾林 |  |
|  |  | 13、贯彻执行《中华人民共和国传染病防治法》，做好饮食和营养卫生监督。 | 本学期 | 王彦杰 | 梁小爱、张文婷 | 曾林 |  |
| 五 | 教职工公费医疗、学生社会医疗保险的管理与服务 | 14、做好教职工及职工家属的公费医疗记账单的发放管理工作。 | 本年度 | 王彦杰 | 梁小爱、崔欢 | 曾林 |  |
|  |  | 15、做好教职工及职工家属的公费医疗记账单的费用统计和分析工作 | 本年度 | 王彦杰 |  | 曾林 |  |
|  |  | 16、做好学生社会医疗保险的老生续保及新生参保工作 | 本年度 | 王彦杰 | 陈淡纯 | 曾林 |  |
|  |  | 17、做好学生社会医疗保险门诊医疗费的审核报销及费用统计工作。 | 本年度 | 王彦杰 | 陈淡纯 | 曾林 |  |
|  |  | 18、做好学生社会医疗保险门诊医疗费的审核报销及费用统计工作。 | 本年度 | 王彦杰 | 陈淡纯 | 曾林 |  |
| 六 | 管理制度建设 | 19、医务室内部管理规章修订 | 12月前 | 曾祥翼 |  |  |  |

饮食服务中心

| 序号 | 项目名称 | 工作要点 | 完成时间 | 负责人 | 协助人 | 协调督导人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 清真餐厅 | 厨房设备的安装调试、餐用具配置 | 10月7日 | 韩波 | 设备科 | 周建勤 | 马先军配合 |
|  |  | 菜谱制订、价格确定、试业 | 10月8日 | 马先军 | 韩波 | 周建勤 |  |
|  |  | 餐厅招牌、价格表等标志牌的定作、安装 | 10月9日 | 黄妃奋 | 韩波 | 周建勤 |  |
|  |  | 餐厅正试营业 | 10月12日 | 马先军 | 韩波、何海全 | 周建勤 |  |
|  |  | 加强经营管理和与民族学生沟通 | 整学期 | 马先军 | 韩波、何海全 | 周建勤 |  |
| 二 | 食品物资供应商考核 | 组织考试小组 | 10月底 | 韩波 | 审计处、学生处、招标办 | 周建勤 |  |
|  |  | 对供应商进行考核 | 10月底 | 韩波 | 审计处、学生处、招标办 | 周建勤 |  |
| 三 | 饭菜价格调控 | 狠抓采购工作、深入市场、规范仓库管理 | 整学期 | 何海全、刘石军 | 黄世格、温剑 | 韩波 |  |
|  |  | 努力稳定基本伙食价格 | 整学期 | 何海全、刘石军 | 黄世格、温剑 | 韩波 |  |
|  |  | 创新品种 |  |  |  |  |  |
| 四 | 膳委会工作 | 加强与学生沟通、每月一次交流活动 | 10月开始 | 黄妃奋 | 何海全、刘石军 | 韩波 |  |
|  |  | 做好每学期一次学生就餐满意率调查 | 12月底 | 黄妃奋 | 膳委会 | 韩波 |  |
|  |  | 指导膳委会工作 | 整学期 | 黄妃奋 | 膳委会 | 韩波 | 何海全、刘石军配合 |
| 五 | 炊管队伍建设 | 加强与员工沟通、加强员工技能和服务意识培训、努力改善员工待遇 | 整学期 | 何海全、刘石军 | 黄妃奋 | 韩波 |  |
| 六 | 食堂常规管理 | 落实安全责任制 | 整学期 | 韩波 | 何海全、刘石军、黄妃奋 | 周建勤 |  |
|  |  | 严格执行定点采购制度、每周到市场考察一次 | 整学期 | 韩波 | 何海全、刘石军、黄妃奋 | 周建勤 |  |
|  |  | 完善物资验收制度，仓库实行电算化管理、加强成本核算 | 整学期 | 何海全、刘石军 | 黄世格、温剑 | 韩波 |  |
|  |  | 落实、检查食堂餐后的餐具消毒、食品留样、剩饭菜的处理和蔬菜农药残留检测工作 | 整学期 | 黄妃奋 | 何海全、刘石军 | 韩波 |  |
|  |  | 加强巡查力度，坚持每天对食堂进行卫生检查，每周五对食堂和小卖部进行大检查，并做好检查记录 | 整学期 | 黄妃奋 | 何海全、刘石军 | 韩波 |  |
|  |  | 开学前或放假前、重大节日前、敏感期等都进行安全大检查 | 整学期 | 黄妃奋 | 何海全、刘石军 | 韩波 |  |
| 七 | 制度学习 | 由食堂经理组织员工进行学习，让每位员工都了解中心的相关制度和自己的岗位任务书，按制度要求加强检查，落实到人，检查到位，并做好各项检查记录，提高制度的执行质量。 | 整学期 | 黄妃奋 | 何海全、刘石军 | 韩波 |  |
| 八 | 考核评优工作 | 按制度要求做好员工考核评优工作 | 12月底 | 韩波 | 何海全、刘石军、黄妃奋 | 周建勤 |  |

公寓服务中心

| 序号 | 项目名称 | 工作要点 | 完成时间 | 负责人 | 协助人 | 协调督导人 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 新生住宿接待和新生教育工作 | 1、组织新生接待工作和《学生住宿手册》的发放 | 10月12日 | 李晓红、龙志根 | 汪为为 | 周建勤 |  |  |
|  |  | 2、联合各系开展新生宿舍教育讲座 | 10月下旬 | 汪为为 | 李晓红、龙志根 | 周建勤 |  |  |
|  |  | 3、组织宿委会，开展学生自助形式的新生教育工作 | 10月下旬 | 汪为为 | 李晓红、龙志根 | 周建勤 |  |  |
| 二 | “学生之家”组织工作 | 4、组织宿委会做好各项基础数据收集、统计工作 | 全年 | 汪为为 | 李晓红、龙志根 | 周建勤 |  |  |
|  |  | 5、编辑《学生宿舍管理信息周报》 | 全年 | 李晓红、龙志根 | 汪为为 | 周建勤 |  |  |
|  |  | 6、“学生之家”经验交流会暨新一年动员工作 | 11月 | 汪为为 | 李晓红、龙志根 | 周建勤 |  |  |
| 三 | 学生行为养成教育工作 | 7、组织开展宿舍内务专项检查工作 | 11月中旬 | 汪为为 | 李晓红、龙志根 | 周建勤 |  |  |
|  |  | 8、组织开展宿舍纪律专项检查工作 | 11月下旬 | 汪为为 | 李晓红、龙志根 | 周建勤 |  |  |
| 四 | 基础生活服务保障工作 | 9、组织开展宿舍安全专项检查工作 |  | 汪为为 | 李晓红、龙志根 | 周建勤 |  |  |
|  |  | 10、燕岭校区热水系统检修，维护；准备过冬 | 11月30日前 | 李晓红 | 汪为为 | 周建勤 |  |  |
|  |  | 11、组织协调各部门完成“三保”工作 | 全年 | 李晓红、龙志根 | 汪为为 | 周建勤 |  |  |
|  |  | 12、寒假留宿各项准备工作 | 寒假之前 | 李晓红、龙志根 | 汪为为 | 周建勤 |  |  |
| 五 | 学院学生宿舍管理标准化建设 | 13、走访学生处、各系部和学生群体。研究我院学生宿舍管理标准化的方案 | 12月 | 汪为为 | 李晓红、龙志根 | 曾祥翼、周建勤 |  |  |

水电管理中心

| 序号 | 项目名称 | 工作要点 | 完成时间 | 负责人 | 协助人 | 协调督导人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 二级单位水电定额管理 | 1、学院各部门办公地点计量统计列表 | 11月中旬 | 申云常 | 张周明 |  |  |
|  |  | 2、五山综合楼二级表安装 | 12月下旬 | 李伟兴 | 申云常、曹钶 | 周建勤 |  |
|  |  | 3、燕岭行政楼二级电表安装 | 12月下旬 | 范秀东 | 申云常、曹钶 | 周建勤 |  |
|  |  | 4、五山新行政楼二级电表安装 | 12月下旬 | 申云常 | 曹钶 | 曾祥翼 |  |
|  |  | 5、二级单位水电定额指标编制/报批/公布 | 2011年1月 | 申云常 | 周建勤、张周明 | 曾祥翼 |  |
| 二 | 工作流程调整,提高保障能力和师生满意度 | 6、预购电工作流程调整与宣传,落实通知时效性 | 11月上旬 | 郭思望 | 申云常 | 周建勤 |  |
|  |  | 7、按工作任务性质和工作量,重新编写岗位任务书 | 11月中旬 | 申云常 | 周建勤 | 曾祥翼 |  |
|  |  | 8、学生宿舍/课室/公共办公场所维修立项 | 11月下旬 | 申云常 | 李伟兴、范秀东 | 周建勤 |  |
|  |  | 9、燕岭/五山电房委托保养申请 | 11月上旬 | 申云常 | 周建勤 | 曾祥翼 |  |
|  |  | 10、中心工作岗位调整 | 12月上旬 | 申云常 | 周建勤 | 曾祥翼 |  |
|  |  | 11、档案资料整理,制度建设 | 1月中旬 | 申云常 | 郭思望、周建勤 | 曾祥翼 |  |
| 三 | 水电费回收 | 12、学生热水费回收 | 11月中旬 | 郭思望 | 申云常 | 周建勤 |  |
|  |  | 13、广工教师村水费回收 | 12月下旬 | 郭思望 | 申云常 | 周建勤 |  |
|  |  | 14、教职工及商业网点水电费回收 | 12月下旬 | 郭思望 | 申云常 | 周建勤 |  |
| 四 | 工程结算 | 15、历史工程费用当年工程费结算 | 11月上旬 | 申云常 | 周建勤、曹钶 | 曾祥翼 |  |
| 五 | 学生宿舍热水管理 | 16、确定热水计量管理模式,考查热水智能卡管理案例 | 12月下旬 | 申云常 | 李伟兴、范秀东 | 周建勤 |  |
|  |  | 17、两校区热水供应系统检修 | 10月中旬 | 申云常 | 李范 | 周建勤 |  |
| 六 | 水池清洗 | 18、清洁委托单位重新招标 | 10月中旬 | 申云常 | 张周明 | 曾林 |  |
|  |  | 19、两校区供水水池清洗 | 12月\2月 | 申云常 |  | 周建勤 |  |
| 七 | 电梯委保年检 | 20、两校区电梯年检和检修 | 12月中旬 | 申云常 | 张周明 | 周建勤 |  |

校园管理中心

| 序号 | 项目名称 | 工作要点 | 完成时间 | 负责人 | 协助人 | 协调督导人 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 加强校园环境卫生管理与服务 | 1、做好各类卫生及排污设施的检查、维护 | 全年任务 | 刘鲲 | 肖常志、伍红彬 | 周建勤 |  |  |
|  |  | 2、组织好校园保洁、垃圾清运、化粪池清理 | 全年任务 | 刘鲲 | 肖常志、伍红彬 | 周建勤 |  |  |
|  |  | 3、由校园管理中心联合有关部门切实做好校园除“四害”工作 | 全年任务 | 刘鲲 | 肖常志、伍红彬 | 周建勤 |  |  |
| 二 | 加强校园绿化管理及服务 | 4、以创建“花园式单位”为目标，继续做好校园花草树木的保养维护、校内花圃的建设与管理、校园重点场所的花卉摆设等工作 | 全年任务 | 刘鲲 | 唐明光 | 周建勤 |  |  |
| 三 | 加强教学场所的管理与 服务 | 5、继续做好课室及文体场馆内外设施、设备的检查、报修、验收 | 全年任务 | 刘鲲 | 肖常志、伍红彬 | 周建勤 |  |  |
|  |  | 6、做好课室卫生保洁、门锁开关 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7、加强对出租场馆的合同管理，做好承包单位与学院各部门的协调工作和场馆开放安全工作、 | 全年任务 | 刘鲲 | 肖常志、伍红彬 | 周建勤 |  |  |
|  |  | 8、落实制定“门前三包”制度 | 10月 | 刘鲲 | 肖常志、伍红彬 | 周建勤 |  |  |
| 四 | 校内建筑物外观和景点、山体日常巡查维护及校园乱摆乱买等现象 | 9、日常巡查和季节性重点巡查相结合 | 全年任务 | 刘鲲 | 肖常志、伍红彬、 唐明光 | 周建勤 |  |  |
| 五 | 校园教工住宅物业管理 | 10、组织校内教职工住户讨论教工住宅物业管理实施方案 | 11月 | 刘鲲 | 肖常志、伍红彬 | 周建勤、曾祥翼 |  |  |
|  |  | 11、完成两校区教工住宅区物业管理方案及有关制度的征求意见、发文、启动等工作 | 12月 | 刘鲲 | 肖常志、伍红彬、 张周明、张传忠 | 周建勤、曾祥翼 |  |  |

车队

| 序号 | 项目名称 | 工作要点 | 完成时间 | 负责人 | 协助人 | 协调督导人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 车辆调配 | 1、做好日常学院各部门公务用车的调配工作 | 全年任务 | 卢德云 | 各司机 | 周建勤 |  |
|  |  | 2、做好教职工上下班车的保障工作 | 全年任务 | 卢德云 | 各司机 |  |  |
|  |  | 3、做好亚运期间的公务用车安排 | 按政府规定时间 | 卢德云 | 各司机 |  |  |
| 二 | 安全教育与管理 | 4、加强司机的安全与文明教育 | 全年任务 | 卢德云 | 各司机 |  |  |
|  |  | 5、加强管理，提高节能意识 | 全年任务 | 卢德云 | 各司机 |  |  |
| 三 | 二级单位行车里程的核算 | 6、定期做好各系部公务用车里程报表 | 全年任务 | 卢德云 | 谭锦坤 |  |  |

办公室

| 序号 | 项目名称 | 工作要点 | 完成时间 | 负责人 | 协助人 | 协调督导人 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 完善后勤管理与服务信息反馈机制 | 1、制订后勤各项工作的办事流程、服务指南 | 10月31日前 | 曾林 | 各科长/中心主任；龙志根、彭松溪、 王惠玲 | 曾祥翼 |  |  |
|  |  | 2、做好后勤服务各种投诉意见的处理与反馈 | 全年任务 | 周建勤 | 各中心主任、王惠玲 | 曾祥翼 |  |  |
|  |  | 3、创办《广东外语艺术职业学院后勤管理与服务信息简报》 |  | 曾祥翼 | 各科长/中心主任；龙志根、彭松溪、 王惠玲 |  |  |  |
| 二 | 人事与思想教育 工作 | 4、整合后勤处与后勤服务集团的职能，明确各科室、各中心业务职能范围 | 10月、11月 | 曾祥翼 | 各科长/中心主任 |  |  |  |
|  |  | 5、完成后勤处各部门的工作岗位设置，制定岗位说明书 | 10月、11月 | 曾祥翼 | 曾林、各科长 |  |  |  |
|  |  | 6、修订节能办、爱卫办、综治办、招标办等各类挂靠机构的工作任务、工作流程。 | 11月、12月 | 曾祥翼 | 曾林、各科长 |  |  |  |
| 三 | 开展“创先争优”活动 | 7、组织开展“三优一满意”的活动 | 2011-1-17日前 | 曾林 | 周建勤、各科/中心 | 曾祥翼 |  |  |
|  |  | 8、组织学习《图解5S管理实物》 | 11月30日前 | 曾祥翼 |  |  |  |  |
|  |  | 9、帮助扶贫户做好生姜种植、销售等工作 | 按学院时间 要求 | 周建勤 | 曾林、韩波 | 曾祥翼 |  |  |